Уместно — Единая архитектура продукта, движка, матчинга, данных и будущей линейки

Тип документа: архитектурный memo для основателя, product lead, tech lead и разработчиков.

Статус: предложение к принятию (одна архитектура, а не каталог мнений).

Горизонт: MVP → промежуточная → целевая, 6–12 месяцев.

Дата: 22 июня 2026.

Что это. Сведение всех приложенных материалов (umestno_final_architecture_v5,

UMESTNO_ARCHITECTURE_v3_1, umestno_architectural_memo, техническое

Zaklyuchenie_matching_SKU, Design-бриф, исследования отзывов) и source-of-truth

репозитория (ARCHITECTURE.md, README_ENGINE.md, engine/sku/SPEC.md,

engine/sku/REDESIGN.md, docs/api-contract.md, docs/data-model.md,

db/migrations/*, фактический код engine/, server/) в **одну непротиворечивую

архитектуру**. Конфликты разрешены явно (раздел 2), привязка — к реальным

file:line.

Иерархия источников при конфликте (по убыванию): (1) явные продуктовые решения

основателя; (2) эмпирика реальных прогонов и фактическое поведение кода; (3) текущие

source-of-truth доки; (4) пользовательские исследования; (5) архитектурные memo

аналитиков как *proposals*.

Принятые допущения (помечены [ASSUMPTION] по тексту), поскольку ТЗ требует не

задавать уточняющих вопросов до анализа: пороги допусков, N модулей на зону, порог

элегантности и т.п. даны как *provisional policy* с условием пересмотра по данным.

1. Резюме для основателя (без технического жаргона)

Этот документ — независимая арбитрация, а не принятие одного из предложений. Приложены

несколько архитектурных предложений (v5, v3_1, memo/SkuMatchTarget), внутренний governing-док

REDESIGN.md и эмпирическое Zaklyuchenie по реальным заказам. Я рассматриваю каждое как

голос, а не как истину (включая v5), сверяю с фактическим кодом и реальными заказами и

выношу собственное решение — в том числе против части v5 (раздел 2: «Взвешивание

голосов» + конфликты C11–C13).

Точный диагноз (а не «нет диалога»). Уместно продаёт состояние ящика после раскладки.

Движок рисует красивую схему, но подбор спотыкается. Корень — не отсутствие диалога, а

неверная система отсчёта матчера: он меряет товар против косметически раздутого

assigned (matchSkus.ts:47-48), а не против истинной потребности need + честного

резерва. Это одновременно объясняет «мало подбирается» (под раздутую полосу 31×32 товара

нет) и «не тот органайзер» (LaDom 24 в зоне 31×32). Подтверждено разбором прод-заказов

(Zaklyuchenie P1).

Что принимаю (мой спайн, не v5). Центр архитектуры — **не «co-design dialogue» и не

многокандидатный генератор схем** (это самые дорогие и наименее доказанные части v5).

Центр — пять конкретных сдвигов, в порядке отдачи:

1. Починить систему отсчёта: матчер меряет внутреннюю пригодность от need, внешний

габарит — от зоны/ящика (разнести две проверки), допуски ячейки — асимметричные и

per-division, open — без cell-ворот.

2. Резерв как договороспособный бюджет: косметический излишек (assigned − need) — не

пустота и не цель «заполнить колонку», а бюджет, который матчер **добирает под конкретный

SKU** (zone-negotiation), а не раздувает вслепую заранее.

3. Излишек — пользователю как бонус-ёмкость «до N» (Zaklyuchenie В4): считать ёмкость

от итоговой зоны, обещать «поместится до N», а не констатировать пустоту.

4. Матчер отдаёт набор реализаций, не один SKU: одна зона = один товар / 2–4 одинаковых

модуля / composed / open. Пользователь видит одну схему и один план сборки.

5. Маховик данных (Ledger), а не solver, двигает всё остальное: идеал/варианты/компромисс

пишутся с первого расчёта и питают собственную линейку.

Что демотирую относительно v5. Многокандидатный генератор (2–5 DesignCandidates +

Pareto-селектор) и bounded global re-solve — **не ближний план, а data-gated лестница

эскалации**: включаем, только если данные покажут, что одно-кандидатный need-anchored

probe + reserve-negotiation оставляет ценность на столе. REDESIGN.md прямо предупреждает

не начинать с solver — я следую этому голосу, а не v5.

Что делать первым. (1) Корректность матчера (раздельные ворота, асимметричные допуски,

internal≠external) + ёмкость «до N» — дёшево, прямой ответ на «мало/странно». (2) Probe

с repairable overfill (31→32 не пустота). (3) Reserve-negotiation — матчер добирает

задний резерв под конкретный SKU (системный фикс «подбор-против-косметики», единичный

кандидат). (4) Confidence + reconciliation «что видишь — то соберёшь». (5) Design Demand

Ledger с первого расчёта.

Через 6–12 месяцев. Сервис почти всегда выдаёт реализуемый результат с честным

confidence, накопил карту дыр рынка и запускает собственную линейку под частотные зоны +

premium-custom. Рынок перестаёт быть потолком красоты.

Одной строкой. Корень — система отсчёта, а не диалог. Чиним отсчёт, делаем резерв

договороспособным бюджетом, отдаём набор реализаций и излишек пользователю, а дальше всё

двигают данные, а не solver.

2. Синтез источников и разрешение конфликтов

Не усредняю. Для каждого существенного конфликта — позиции, эмпирика, одно решение,

последствия, какие доки правим. Полная сводка решений — в decision-table (раздел 20).

2.0. Взвешивание голосов (ни один не абсолют, включая v5)

Каждое предложение — голос, проверяемый кодом и реальными заказами. Где adopt — беру; где

reject — отвергаю с причиной; где temper — беру в урезанном виде.

| Голос | Что предлагает | Вердикт | Что именно беру / отвергаю и почему |
| --- | --- | --- | --- |
| REDESIGN.md (in-repo) | need vs косметика как бюджет; «всегда что-то отдать» (soft degradation); FitPolicy A/B-песочница; скоринг по близости; контур обратной связи (матчер→зона); явно «не начинать с solver»; маховик данных | ADOPT как спайн | Самый эмпирически заземлённый голос и ближе всех к коду. Беру: need/cosmetic-бюджет, FitPolicy-песочница, reserve-negotiation (его «второй прогон»), запрет раннего solver, data-flywheel. |
| Zaklyuchenie (разбор прод-заказов) | корень = матч против косметики (P1); ёмкость от assigned «до N» (В4); слайвер-потолок раздува; дыра трусов = каталог | ADOPT как истину об as-is | Беру весь диагноз и «до N» в Phase 1. Отвергаю его же гипотезу «матчить строго под need» — он сам показал тупик (В3): отсюда need + reserve, не need. |
| v5 (final_architecture) | DesignIntent-first; RealizationOptions; probe/final; Ledger; инварианты; + многокандидатный генератор (2–5) и Pareto-селектор; bounded global re-solve | TEMPER (частично reject) | Беру: продуктовые принципы, RealizationOptions как форму ответа, probe/final, Ledger, инварианты, examples. Отвергаю как ближний спайн: multi-candidate generator + global re-solve (дорого, не доказано, противоречит REDESIGN) → data-gated эскалация. Сужаю «landscape» до 4 видов в MVP. |
| v3_1 (три правды + reconciliation) | reconciliation «экран=реальность»; инверсия цели «заполнить красивую колонку, функция — пол» | TEMPER | Беру reconciliation/free-edge (→ I9). Отвергаю наивную инверсию «цель = заполнить колонку»: эмпирика показала, что безлимитный fill — баг (носки 19×19→31×32). Функция — цель, не только пол; косметика — бюджет, не цель. |
| memo (SkuMatchTarget, 5 правд) | явный 4-box SkuMatchTarget (functional_min/visual_assigned/market_target/future_manufacturing); VisualZone | TEMPER | Беру разнесение functional_min ↔ visual_assigned (это и есть фикс отсчёта) и VisualZone. Отвергаю тяжёлый 4-box в рантайме: market_target/future_manufacturing — аналитика, живут в Ledger, не в горячем пути. SkuMatchTarget остаётся тонкой производной. |

Итог взвешивания: спайн — REDESIGN+Zaklyuchenie (reference-frame fix + reserve-budget +

flywheel); v5 даёт продуктовую рамку и форму контрактов, но его solver-эскалация

демотирована; v3_1/memo дают точечные инварианты. См. C11–C13 ниже — там, где я расхожусь

с v5 предметно.

| # | Конфликт | Позиции источников | Эмпирика / код | Финальное решение | Последствия | Доки к правке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Что первично: CalculatedZone или AssignedZone | memo v1: «AssignedZone — лицо и target»; ранние тексты: «матчить по calculated» | Обе сущности уже есть (engine/types.ts:53,60); спор бесплоден | DesignIntent-first. Calculated = функциональный пол, Assigned = материализация выбранного DesignSolution, обе служат цели | Снимается дихотомия; вводится слой DesignIntent/DesignSolution | ARCHITECTURE.md, README_ENGINE.md |
| C2 | По какой геометрии матчить: need (zone_*) или assigned (assigned_*) | REDESIGN.md §2: целимся в assigned; ранняя идея: целиться в zone_d | Заключение §В3: «матчить строго под need — тупик»: LaDom 24 см не влезает в need 19, но влезает в assigned 31 (matchSkus.ts:47-48 берёт assigned_*) | Probe целится в need-anchored target + repair budget; final целится в согласованный assigned. Внутренняя пригодность считается от need, внешний footprint — от финальной зоны/ящика | Разводим internal suitability и external footprint; assigned пересчитывается каталог-aware | SPEC.md, README_ENGINE.md, REDESIGN.md |
| C3 | Одна зона = один SKU? | Текущий матчер: один SkuMatch/зону (matchSkus.ts:320) | Реальные кейсы требуют 2–4 модуля; composed_from_slots уже частный случай | Матчер возвращает RealizationOptions (single / repeated / tiled / composed / divider / open / custom). single = частный случай | Меняется контракт матчера; UX показывает один план | SPEC.md, api-contract.md |
| C4 | Overfill: сразу no_match? | Текущее: hard-фильтр «влезает в зону» (fitsFootprint matchSkus.ts:55) | Кейс 120×45: носки 31/бра 31 vs товар 32 = +1 см режется до ранжирования | Probe видит repairable overfill; final — никогда. +1–2 см → запрос к negotiation, не отказ | Новый probe/final split; confidence не спасает отрезанного кандидата | SPEC.md |
| C5 | Монетизация: affiliate или платный результат | ARCHITECTURE.md:11 «доход — affiliate-комиссия»; docs/data-model.md «paywall 149 ₽ — единственная боевая модель, affiliate — добавка» | data-model новее и детальнее, описывает весь lifecycle | Paywall первичен, affiliate — добавка. | Закрыть drift | ARCHITECTURE.md (привести к paywall-first) |
| C6 | exact — омоним | v3_1/v5: технический exact путается с пользовательским «точно» | MatchStatus='exact' (matchSkus.ts:16), таблица configuration_skus.match_status (0001_init_schema.sql) | Technical: `exact`→`primary_match`. Public confidence — отдельный слой (exact/compatible/acceptable/workaround/none) | Миграция enum + рефактор; апдейт SPEC | SPEC.md, data-model, миграция |
| C7 | Раздув глубины (D04b) — истина или баг | README_ENGINE D04b: «открытый вопрос»; Заключение: безлимитный раздув — патология (носки 19×19→31×32) | absorbDepthReserve (в normalizePlacement) тянул до стенки; фикс есть на ветке claude/vibrant-cori-5EmX4 (коммит 046b09f), в main не смержен | D04b — источник косметического бюджета, не финальная истина. Слайвер-потолок мержим; раздув «в пустоту» запрещён; позже — market-aware normalization | Мерж фикса; D04b становится переговорным slack | README_ENGINE.md, REDESIGN.md |
| C8 | Ёмкость: от count или от assigned | Текущее: cap_per_lane = count (matchSkus.ts:44) | Заключение §В4: лишнее косметическое место — ресурс, не пустота | Ёмкость считать от assigned-зоны, отдавать «поместится до N». need остаётся полом потребности | Меняется выдача ёмкости и copy; не путать с раздуванием обещанной потребности | SPEC.md, README_ENGINE.md |
| C9 | Какой голос — спайн архитектуры | v5 претендует на «итоговую модель»; REDESIGN — на governing-док связки движок↔матчер | v5 шире по продукту, но REDESIGN ближе к коду и эмпирике, явно против раннего solver | Спайн — REDESIGN+Zaklyuchenie (reference-frame fix); v5 даёт продуктовую рамку и форму контрактов, но не ближний план. SkuMatchTarget(memo)=тонкий probe-контракт; reconciliation(v3_1)=I9 | v5 — голос, не базис (см. 2.0) | ARCHITECTURE.md ссылается сюда |
| C10 | Открытость алгоритма во why_this_layout | api-contract решение №1: тексты «почему» — фронтовый копирайт, сервер не шлёт | Фронт уже берёт из content-labels.js | Подтверждаю: negotiation/probe/ideal — не в API. Публичны только зоны, товары, confidence, note_code | Без изменений, фиксируем как инвариант I12 | — |
| C11 | Многокандидатный генератор схем — ближний спайн или эскалация? | v5: 2–5 DesignCandidates + Pareto-селектор как промежуточная архитектура. REDESIGN/эмпирика: реальные победы (отсчёт, repairable overfill, «до N») одно-кандидатны; solver рано и дорого | Ни один прод-кейс не требует нескольких полных схем; combinatorial surface, который REDESIGN просит не открывать до данных | Reject как спайн. Спайн — одно-кандидатный need-anchored probe + bounded reserve-negotiation. Multi-candidate — data-gated: включаем, лишь когда метрики покажут остаточную ценность (worst-zone confidence упирается в раскладку, а не в рынок) | Расхождение с v5; промежуточная фаза переописана | README_ENGINE, REDESIGN |
| C12 | Что делать с overfill-местом: snap-переговоры или бонус-ёмкость? | v5: repairable overfill лечится negotiation (31→32 сдвиг). Zaklyuchenie В4: излишек = ресурс, ёмкость от assigned, «до N» | Косметику отменять нельзя (В2), «строго под need» — тупик (В3); самый дешёвый ближний рычаг — отдать место как ёмкость | И то, и другое, но раздельно и в правильном порядке. Phase 1: ёмкость-от-assigned + «до N» (дёшево, без рефактора). Позже: reserve-negotiation добирает резерв под конкретный SKU. v5 недооценивает «до N» | Ёмкость и copy меняются рано; negotiation — отдельная фаза | SPEC.md, README_ENGINE |
| C13 | Центр тяжести архитектуры | v5: «bounded co-design dialogue». Независимо: reference-frame fix + reserve-budget + data-flywheel | Диалог реально нужен лишь как узкий механизм добора резерва под SKU, не как общая парадигма | Центр — починка отсчёта + резерв-бюджет + маховик данных. «Диалог» = одно действие (reserve-negotiation), а не каркас. Solver/мультикандидат — периферия, включаемая данными | Переписаны разделы 1, 6, 14–17, 22 | — |

Drift доков и кода (зафиксировать отдельно):

• ARCHITECTURE.md:11 (income=affiliate) ↔ docs/data-model.md (paywall-first). → C5.

• Слой adjustment существует (engine/adjustment/runAdjustmentLoop.ts), но в бою

передаётся null (engine/index.ts:55,59); зовётся только из калибровки

(engine/calibration/buildCalibrationCaseReport.ts:30). README_ENGINE описывает

стадию «Reserve/Adjustment» как живую — drift.

• Матчер целится в косметический assigned (matchSkus.ts:47-48), хотя доки трактуют

цель как «правду» — drift, разрешён C2.

• Безлимитный absorbDepthReserve в main; фикс на ветке не смержен — drift, C7.

• engine/sku/SPEC.md в одном месте задаёт симметричный ±1.5 cell_depth; код уже

асимметричный -1.5/+3 (matchSkus.ts:13) — частично пофикшено, SPEC дочистить.

3. Продуктовые принципы и инварианты

3.1. Неотменяемые продуктовые принципы

1. Сервис формирует оптимальную схему хранения, а не подбирает отдельные органайзеры.

2. Пользователь покупает состояние ящика после раскладки, не каталог.

3. Рыночные товары — временный слой реализации, не финальная истина.

4. Одна проектная зона реализуется одним SKU, 2/4 одинаковыми модулями, однородным

тайлингом, набором, композицией, разделителями, open-решением, будущим своим изделием

или custom. `одна зона = один SKU` запрещено как допущение.

5. Пользователю показываем **одну цельную выбранную схему и один понятный способ её

собрать** (+ ограниченные альтернативы). Никаких «наборов A/B/C на выбор».

6. Конечная цель — не только match rate, но чистая карта дыр рынка.

7. Диалог с рынком не стирает идеальный спрос: храним idDeal/market/compromise/что

сняло бы компромисс.

3.2. Технические границы (не нарушать)

• Engine, matchSkus, каталог, библиотеки A–E, layout rules — только на сервере.

• Engine не делает прямой I/O в Postgres; каталог приходит как versioned snapshot.

• Frontend не получает: engine_output, debug, unit_*, item_gap, match scores,

nearest-fit vectors, layout candidates, fallback internals, affiliate URL, manufacturing

analytics (закреплено docs/api-contract.md «Что НЕ отдаём»).

• Публичный API — curated, contract-first (доки → типы → сервер → фронт).

• Движок детерминированный, rule-based. Никакого неограниченного solver/недетерминизма.

Один input + engine_version + policy_version + catalog_snapshot = воспроизводимый

результат.

• Не ломать семантику: set_quantity, lanes, composed_from_slots,

alternative_division; can_split = деление родительской зоны, а не внутренняя

композиция модулей.

3.3. Полный набор инвариантов

| ID | Инвариант | Смысл |
| --- | --- | --- |
| I0 | DesignIntent first | Ни одна техническая сущность — не самоцель. |
| I1 | Functional truth is hard | Capacity, пригодность ячейки, высота, доступ, drawer-fit нельзя ухудшить ради SKU. |
| I2 | Aesthetic & usability floor | Нельзя выбрать хаотичную/неудобную схему только потому, что под неё есть товар. |
| I3 | Cell suitability ≠ footprint fit | Бóльшая допустимая ячейка не увеличивает зону автоматически. |
| I4 | Probe may exceed; final may not | Probe видит repairable overfill; финальный SKU обязан помещаться в финальную зону. |
| I5 | Whole-drawer non-overlap | После любой правки заново проверяются все зоны, границы ящика, functional minimum соседей. |
| I6 | Matcher returns a landscape | Матчер возвращает варианты реализации, а не приказ «сделай под этот SKU». |
| I7 | Cosmetic dimensions are negotiable | Slack от выравнивания/D04b перераспределяется в пределах бюджета; need неприкосновенен. |
| I8 | Bounded & deterministic | Ограниченное число кандидатов/итераций; повтор даёт тот же результат. |
| I9 | Screen = reality (reconciliation) | Финальная схема пересобирается под фактически выбранные товары; недозаполнение рисуется ровной полосой «свободный край». |
| I10 | Rejected demand is retained | Невыбранный красивый кандидат и дорогая адаптация сохраняются как assortment evidence. |
| I11 | Scheme quality beats coverage | Случайная mixed-композиция не становится хорошей только потому, что закрывает площадь. |
| I12 | Private mechanics | Ideal specs, probes, scores, negotiation — не в public API. |
| I13 | One parent zone may host modules | Несколько внутренних модулей в одной родительской зоне не нарушают семантику can_split. |
| I14 | Confidence ≠ match_status | Пользовательский confidence — отдельный слой от технического пути. |
| I15 | Compromise never raises confidence | Любой компромисс только понижает/ограничивает confidence. |
| I16 | Quality caps confidence | Хлипкий SKU ограничивает confidence независимо от geometry fit. |
| I17 | deformation_risk неприкосновенен | Бюстгальтеры/деликатные не пережимаем: только точный матч или gap, никогда компромисс. |

4. Аудит текущей архитектуры (as-is)

4.1. Пайплайн (фактический, `engine/index.ts:22-60`)

normalizeInput → validateInput → volumeToCount → buildStorageRequirements

→ generateZoneVariants → generatePlacementCandidates → selectBestCandidate

→ normalizePlacement(alignColumns + absorbDepthReserve)   // D04b: появляется assigned_*

→ matchSkus → runSkuFitCheck → buildFinalResultPayload → buildDebugTrace

Поток односторонний. adjustment передаётся null (engine/index.ts:55,59) —

переговорного слоя в бою нет, хотя engine/adjustment/runAdjustmentLoop.ts существует

(зовётся лишь из калибровки).

4.2. Две геометрии зоны (это уже есть)

• need: zone_w/d/h_cm — потребность вещи + зазоры + сетка

(generateZoneVariants→calculateCellsZone/calculateSlotsZone). Суверенна.

• assigned: assigned_w/d/h_cm — косметика поверх need (normalizePlacement:

alignColumns выравнивает ширину + поглощает слайверы < 8 см; absorbDepthReserve

заполняет глубину позади). Матчер берёт `assigned` (matchSkus.ts:47-48) — корень

искажений (Заключение P1).

4.3. Матчер (`engine/sku/matchSkus.ts`, 378 строк)

• Возвращает один `SkuMatch` на зону (.map, :320); candidates[] — альтернативы

одного изделия, не набор.

• Ворота — AND-цепочка baseFilterGates (:114-161), ветвление по division_type:

• cells: cell_fit (обе ориентации) + capacity + footprint + height.

• slots: cell_width/cell_depth направленные + capacity + footprint.

• open: только footprint (правильно: без cell/capacity — пофикшено B2).

• adjustable (соты): adaptiveCellsFit — сколько ячеек влезает в зону vs потребность;

считает от раздутой `lane_w/d` (:67-76) → соты проходят за счёт раздува (P5).

• Допуски — глобальный хардкод TOL={cellW:3,cellDUnder:1.5,cellDOver:3,hUnder:3,hOver:5}

(:13), одинаковый для всех content_type (REDESIGN Класс 1.1).

• Fallback-пути: composed_from_slots (:329, только при 0 cells-кандидатов),

alternative_division (:340, обычно open). Dividers — PROPOSAL, не реализованы (SPEC).

• runFilterFunnel/explainSkuMatch.ts — диагностика (killer-gate), не боевой путь.

4.4. Выбор схемы рынка не видит

selectBestCandidate (engine/fit/selectBestCandidate.ts:10-56) скорит геометрию и

правила раскладки; каталог в него не подаётся. Матчер — постфактум-вердикт.

4.5. Данные (фактические таблицы, `db/migrations/0001_init_schema.sql`)

• sku (каталог, 54 строки; поля геометрии, adjustable, availability_status,

price_kop, fit_risk_notes, source_confidence, last_checked_at).

• configurations(input_payload, engine_output jsonb, fit_status, token).

• `configuration_skus(zone_id, units_needed, packs_needed, match_status CHECK

exact|composed_from_slots|alternative_division|no_match, match_kind, position jsonb)`.

• sku_no_match_log(zone_*, unit_*, units_needed, preferred_rigidity) — зачаток data loop,

пишет только провалы, не «почти» и не идеал.

• orders-центричная модель + paywall (docs/data-model.md).

4.6. Эмпирика (реальные заказы, Заключение)

• Доминирует не только underfill, но и overfill: носки 31/товар 32 (+1),

бра 31/32 (+1), трусы глубина 13/cells от 20 (+7).

• Реальные дыры каталога: под плоскую ячейку трусов 10×3 см товара нет (P4).

• Раздув «в пустоту»: носки 19×19→31×32 (P2, фикс на ветке, не в main).

• Соты пухнут от зоны: ёмкость 12–18 вместо 8 (P5/P7).

• Уже исправлено в main: асимметричный cell_depth (B1), open без cell-ворот (B2),

обе ориентации ячейки (B3), соты как cells+adjustable вместо dividers (B4).

4.7. Что уже соответствует целевой модели (не ломать)

Scheme-first; две геометрии зон; deterministic 2D fit; lanes; set_quantity,

composed_from_slots, alternative_division; engine/каталог только на сервере;

contract-first API; Postgres — source of truth каталога; sku_no_match_log как зачаток.

5. Целевая доменная онтология

Точные определения, ответственность, инварианты. Колонка Жизнь кодирует: R runtime,

P persisted, A analytical, Pub public, Int internal, T только target, M нужно

уже в MVP.

| Сущность | Определение / ответственность | Инварианты | Жизнь |
| --- | --- | --- | --- |
| DesignIntent | Продуктовая цель: эстетически цельный, функционально верный, бытово удобный, реализуемый ящик. Не структура данных, а приоритет. | I0 главенствует над всеми. | R, M |
| FunctionalNeed | Потребность вещей: counted_items, units, секции, capacity, высота, доступ. Рынок не участвует. | Не мутирует от рынка/красоты (I1). | R, M |
| CalculatedZone | Минимальное функциональное ядро от FunctionalNeed (zone_*, cols×rows/lanes, rigidity). | Функциональный пол, не финальная эстетика; не растягивается ради схемы. | R, P(jsonb), M |
| IdealDesignSpec | Какой внешний footprint и внутренняя логика идеально воплотили бы DesignIntent до рыночной адаптации. | Сохраняется всегда, даже если выдали компромисс (I10). | A, P, M(минимально) |
| DesignCandidate | Один эстетически и функционально допустимый вариант всей схемы. | ≥ functional floor и ≥ aesthetic floor. | R, M(1–2 шт) |
| CandidateZone | Зона внутри конкретного DesignCandidate (proposed box + functional constraints). | calculated ⊆ candidate ⊆ drawer. | R, M |
| SkuMatchTarget | Запрос движка матчеру по зоне: proposed_box + functional_constraints + allowed_realization_modes + repair_budget + policy_version. Производная, не стадия. | Разводит functional_min и visual_assigned (C2, I3). | R, M |
| RealizationOption | Один способ реализовать зону (single/repeated/tiled/composed/divider/open/custom). | Хранит combined_outer_box отдельно от internal_suitability (I3). | R, A, M(подмн.) |
| SingleSkuRealization | Один SKU закрывает зону. | external_fit ≤ зона (final). | R, M |
| RepeatedModuleRealization | 2/4 одинаковых модуля = одна зона. | Однородность; combined box ≤ зона. | R, M(огранич.) |
| HomogeneousTiledRealization | Однородный тайлинг (2×1,1×2,2×2,row,col). | Тот же SKU; non-overlap внутри зоны. | R, T(полно), M(огранич.) |
| MixedCompositionRealization | Разные SKU в одной зоне. | Высокий complexity penalty; не основной путь до target. | R, T |
| DividerRealization | Набор разделителей формирует сетку. | Эмёрджентная ячейка; divider_workaround, low confidence. | R, T |
| OpenFallbackRealization | Открытый лоток вместо деления. | Без cell-ворот; footprint+height+usability. | R, M |
| MarketProbe | Прогон матчера в probe-режиме по CandidateZone: survivors, killer_gate, nearest-fit, repairable_overfill. | Может видеть overfill (I4); не выбирает финал. | R, A, M |
| NearestFitVector | Разница между proposed zone и внешней геометрией реализации ({depth:+13,...}), отдельно от cell suitability. | Только probe; не публичен. | R, A, M |
| NegotiationAction | Одно переговорное действие (micro_snap/reallocate_slack/shift_neighbor/switch_pattern). | В пределах cosmetic budget; после — I5. | R, A, M(micro) |
| NegotiationBudget | Бюджет правок: micro(0–2), moderate(2–5), major(>5). | Policy constants; матчеру не даёт права расширять зону. | R, M(micro) |
| DesignSolution | Выбранная итоговая схема после переговоров. | Лучший по selection policy (раздел 9). | R, P, M |
| AssignedZone | Runtime-геометрия зоны выбранного DesignSolution (assigned_*, x/y). | calculated ⊆ assigned ⊆ drawer; не догма (I0). | R, P, Pub(подмн.) |
| VisualZone | Рендер-проекция AssignedZone (цвет, подпись, внутренняя разлиновка cells/slots/lanes). | Не источник расчёта; не для матчинга; без engine-internals. | Pub, M(частично, BL-08) |
| MarketCandidate | Строка каталога + способ применения к зоне. | Не «готовый набор»; модуль схемы. | R, A |
| SelectedRealization | Финальная реализация зоны: SKU/модули/ориентация/packs/confidence. | Физически влезает (I4). | P, Pub(подмн.), M |
| RecommendationConfidence | Пользовательская оценка: exact/compatible/acceptable/workaround/none. | ≠ match_status (I14); компромисс не повышает (I15); quality ограничивает (I16). | Pub, M |
| DemandGap | Повторяющийся footprint-кластер с систематическим no/near-match. | Определяется после рассмотрения реализаций, не по первому no_match. | A, M(сбор) |
| MarketHoleSignal | Чистый сигнал, что идеальную/частотную потребность рынок не закрывает надёжно. | gap_type классифицирован (раздел 11). | A, P, M(сбор) |
| ManufacturingSignal | Агрегат: частота + severity + accommodation cost + intent → решение о производстве. | Защита от false gaps; мин. объём данных. | A, T |
| FutureOrganizerSpec | Производственная спецификация своей линейки/custom. | Ядро+резерв; не сырой AssignedZone. | A, T |
| ResultPromise | Контракт «что видишь — то соберёшь»: уровень уверенности + конкретный план + свободный край. | Соответствует I9; без процентов/внутренностей. | Pub, M |

Что существует только в target: ManufacturingSignal, FutureOrganizerSpec, полноценные

Mixed/Divider realizations, market-size families, global re-solve. Что нужно уже в MVP:

FunctionalNeed, CalculatedZone, минимальный IdealDesignSpec, SkuMatchTarget, MarketProbe,

NearestFitVector, micro NegotiationAction, DesignSolution, AssignedZone,

RecommendationConfidence, ResultPromise, сбор DemandGap/MarketHoleSignal.

6. Целевая системная архитектура

┌──────────────────────────────────────────────┐

│            SERVER (internal only)            │

USER INPUT                │                                              │

drawer, items, ──────────┼─► orchestrateCalculation(input, libs, catSnapshot)

priority, color          │      │                                       │

│      ▼                                       │

│  buildFunctionalModel ──► FunctionalNeed / CalculatedZones

│      │                         │  (правда о вещах)         [DATA] input+need

│      ▼                         ▼                                   │

│  generateDesignCandidates ─► IdealDesignSpec + DesignCandidates    │

│      │   (эстетически допустимые схемы; aesthetic/functional floor)│

│      ▼                                                              │

│  probeRealizationLandscape(candidates, catSnapshot) ── MATCHER:probe┤[DATA] options+vectors

│      │   ZoneRealizationOptions + NearestFitVectors                 │

│      ▼                                                              │

│  negotiateLayouts(candidates, probes, policy) ── NegotiationActions ┤[DATA] negotiation

│      │   micro-snap / reallocate slack; затем I5 whole-drawer recheck│

│      ▼                                                              │

│  selectDesignSolution(negotiated, policy) ── lexicographic/Pareto   │[DATA] selected+rejected

│      │   DesignSolution + AssignedZones                              │

│      ▼                                                              │

│  finalizeSkuPlan(selected, catSnapshot) ── MATCHER:final (I4 fit)   │

│      │   SelectedRealization per zone (modules/packs/confidence)     │

│      ▼                                                              │

│  reconcileScheme (I9) ── свободный край ровной полосой              │

│      │                                                              │

│      ├──► buildPublicResult ──► ResultPromise ──────────► PUBLIC API ──► FRONT/PDF

│      └──► buildDesignDemandLedger ───────────────────────► [DATA] Ledger (sidecar)

│                                                                     │

│  catalog snapshot ◄── loadCatalogFromDb (versioned, engine не I/O)  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

Postgres ◄──── operational + analytical ledger ─┘

│

▼  (offline)

Assortment Intelligence ──► DemandGap ──► ManufacturingSignal ──► FutureOrganizerSpec

Ответственность слоёв (и чего НЕ делают):

| Слой | Делает | Не делает |
| --- | --- | --- |
| Functional Need | counted items, units, секции, capacity, height, access | не оптимизирует под рынок/красоту |
| Design Candidate Generator | эстетически+функционально допустимые схемы, IdealDesignSpec | не выбирает SKU |
| Realization Probe (matcher) | способы реализации + nearest-fit vectors | не объявляет финальную схему |
| Layout Negotiation | распределяет косметический slack, проверяет соседей и whole-drawer | не нарушает functional/aesthetic gates |
| Design Selection | выбирает лучший DesignSolution по policy | не берёт любой SKU ради покрытия |
| Final SKU Planner (matcher) | физически помещающиеся SKU, packs, модули | не допускает overfill/overlap |
| Scheme Reconciliation | пересбор под факт. товары, свободный край | не меняет смысл зоны |
| Result Builder | пользовательская схема + copy | не раскрывает internals |
| Design Demand Ledger | идеал, рынок, переговоры, intent | не зависит только от no_match |

Где живёт orchestration и как сохраняется purity. Все вычислительные функции —

pure TS, принимают catalogSnapshot как вход (engine не ходит в БД). orchestrateCalculation

физически может остаться в engine-пакете или стать тонким server-side координатором над

pure-функциями — это деталь, не меняющая контрактов. Текущий стек (Node + TS engine +

Postgres) сохраняется. [ASSUMPTION] оркестратор — новый модуль engine/orchestrate/,

вызывается из server/api/calculate.ts вместо прямого runUmestnoEngine (обратная

совместимость: runUmestnoEngine остаётся фасадом для MVP single-candidate).

7. Архитектура взаимодействия Engine ↔ Matcher

7.1. Текстовая sequence diagram (bounded co-design)

Engine          Matcher(probe)      Negotiator        Selector       Matcher(final)   Ledger

│ functional need + candidate │        │               │               │             │

├───────────────►│            │        │               │               │             │

│   ZoneRealizationOptions    │        │               │               │             │

│◄───────────────┤ + NearestFitVectors │               │               │             │

│ accept/reject/reallocate slack ──────►│               │               │             │

│                │            │ I5 whole-drawer recheck │               │             │

│ re-probe changed candidate  │        │               │               │             │

├───────────────►│            │        │               │               │             │

│◄───────────────┤            │        │               │               │             │

│                          choose DesignSolution ──────►│               │             │

│                                       │   final fit (I4) ─────────────►│             │

│                                       │               │  SelectedRealization        │

│                                       │               │◄──────────────┤             │

│  ideal + options + actions + selected + intent ────────────────────────────────────►│

Итерации ограничены ([ASSUMPTION] ≤ 2 negotiation rounds, ≤ K=5 кандидатов, top-M=8

options/зону). Детерминизм: фиксированный порядок кандидатов/действий + версионирование

engine/matcher/policy/catalog.

7.2. Контракты (TypeScript-like, не production)

interface SkuMatchTarget {

candidate_id: string; zone_id: string; content_type: string; division_type: DivisionType;

proposed_zone_box: Box;                 // visual_assigned кандидата

functional_constraints: {               // правда о вещах (от need)

cell_min: Cell; cell_max: Cell;       // АСИММЕТРИЧНО, per content/division

capacity_required: number; unit_h: number; rigidity: Rigidity; deformation_risk: boolean;

};

allowed_realization_modes: RealizationKind[];

repair_budget: { micro_cm: number; moderate_cm: number };  // probe only

mode: "probe" | "final";

policy_version: string;

}

interface ZoneRealizationOptions { zone_id: string; options: RealizationOption[]; killer_gate?: string; }

interface RealizationOption {

kind: "single_sku" | "repeated_same_sku" | "homogeneous_tiled"

| "composed_from_slots" | "divider_set" | "open_fallback" | "mixed_composition" | "custom_needed";

sku_ids: string[]; module_count: number; orientation: "as_is" | "rotated"; module_layout?: Tiling;

combined_outer_box: Box;                // EXTERNAL — для layout fit / non-overlap (I3)

internal_suitability: { cell_ok: boolean; capacity_ok: boolean; deltas: CellDeltas };

external_fit_class: "fits" | "repairable_overfill" | "hard_overfill";

nearest_fit_vector: { w: number; d: number; h: number };   // signed cm

quality_risk_flags: string[]; purchase_complexity: number; assembly_complexity: number;

availability: "available" | "unknown" | "out_of_stock";

confidence_ceiling: Confidence;         // quality/availability ограничивают (I16)

}

interface MarketProbe { candidate_id: string; per_zone: ZoneRealizationOptions[]; }

interface NegotiationAction {

action_type: "micro_snap" | "reallocate_slack" | "shift_neighbor" | "switch_pattern" | "switch_candidate";

before_box: Box; after_box: Box; source_of_space: "reserve" | "neighbor_slack" | "alignment";

affected_neighbor_zones: string[]; aesthetic_cost: number; accepted: boolean; rejection_reason?: string;

}

7.3. Псевдокод оркестрации

function orchestrateCalculation(input, libs, catalogSnapshot, policy):

functional   = buildFunctionalModel(input, libs)             # I1: рынок не участвует

candidates   = generateDesignCandidates(functional, policy)  # K≤5, aesthetic+functional floor

best = null

for cand in candidates:                                      # детерминированный порядок

probe = probeRealizationLandscape(cand, catalogSnapshot, mode=PROBE)   # matcher: probe

for round in 0..policy.maxRounds:                         # bounded (≤2)

actions = planNegotiation(cand, probe, policy.budget)  # micro-snap/reallocate

if actions.isEmpty(): break

cand = applyActions(cand, actions)

if not validateWholeDrawer(cand): cand = rollback(cand, actions); break   # I5

probe = probeRealizationLandscape(cand, catalogSnapshot, mode=PROBE)

scored = scoreCandidate(cand, probe, policy)              # lexicographic (раздел 9)

best   = pickBetter(best, scored)                         # deterministic tie-break

selected = best ?? bestDesignIntentCandidate(candidates)     # product-protection rule

finalPlan = finalizeSkuPlan(selected, catalogSnapshot, mode=FINAL)  # I4: must fit

solution = reconcileScheme(selected, finalPlan)              # I9: свободный край

return {

result:        buildPublicResult(solution, finalPlan),     # curated, I12

scheme_payload: solution,                                  # internal

analytics:     buildDesignDemandLedger(functional, candidates, probes, actions, selected, finalPlan)

}

7.4. Probe vs Final (две роли матчера)

| Режим | Разрешено | Запрещено |
| --- | --- | --- |
| probe | видеть SKU/композиции чуть больше зоны в пределах repair budget; вернуть required_box, nearest_fit_vector, repairable_overfill | показывать пользователю физически не влезающий товар |
| final | выбирать только реализации, полностью влезающие в финальные AssignedZones | любой overfill, overlap, выход за drawer, сжатие соседа ниже functional minimum |

7.5. Кто решает и как не уйти в крайности

• Корректировку зоны решает negotiation/selection layer, не матчер (I6). Матчер только

возвращает landscape и vectors.

• Чтобы рынок не диктовал дизайн: functional floor (I1) и aesthetic/usability floor (I2)

— hard gates; при слабом рынке выбирается лучший DesignIntent-кандидат, дыра пишется как

MarketHoleSignal (product-protection rule, раздел 9).

• Чтобы движок не игнорировал рынок: probe участвует до финала; negotiation тратит

косметический бюджет на реализуемость; selection минимизирует число none-зон.

• Проверки на каждой принятой правке: non-overlap, drawer containment, preservation of

functional need соседей, aesthetic threshold, purchase simplicity (I5).

8. Ландшафт реализаций и правила матчинга (per-division)

8.1. Типы реализаций, очередность, стадия

Очередь применения (детерминированная, останавливаемся на первом наборе с непустыми

кандидатами в данной стадии; для selection собираем top-M на зону):

| Kind | Смысл | MVP | Intermediate | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| single_sku | один SKU на зону | ✅ | ✅ | ✅ |
| repeated_same_sku | 2/4 одинаковых модуля, ограниченные паттерны | ✅ (огранич.) | ✅ | ✅ |
| composed_from_slots | существующий cells→repeated slots | ✅ (есть) | ✅ | ✅ |
| homogeneous_tiled | 2×1/1×2/2×2/row/col тем же SKU | — | ✅ | ✅ |
| open_fallback | открытый лоток | ✅ (per-division policy) | ✅ | ✅ |
| divider_set | разделители строят сетку | — | ✅ | ✅ |
| mixed_composition | разные SKU в зоне | — | — (огранич.) | ✅ (только при scheme quality) |
| custom_needed | нет надёжной реализации | ✅ (signal/CTA) | ✅ | ✅ |

Защита от комбинаторного взрыва: (1) MVP = single + repeated_same + текущий

composed + open; (2) число модулей на зону ограничено [ASSUMPTION] N≤4 и только

делителями стороны (2×1,1×2,2×2); (3) tiling — только однородный (один SKU); (4) на

зону отдаём top-M=8 options, дальше отсекаем; (5) mixed composition имеет высокий

complexity penalty и в MVP/intermediate не основной путь.

8.2. Ранжирование RealizationOptions (после hard gates)

Лексикографически: (1) сохранение functional truth; (2) сохранение DesignIntent/эстетики;

(3) минимальность negotiation cost; (4) простота покупки (меньше разных SKU и упаковок);

(5) простота сборки (одинаковые модули выше mixed); (6) качество конструкции/reliability;

(7) availability confidence; (8) color/material как второй эстетический слой после формы и

функции. Лишние элементы в наборе (dirty multipack) — last resort, ограничивает confidence.

Несколько маркетплейсов: один и тот же модуль с разных площадок — одна логическая реализация,

выбор площадки — по availability/source_confidence, не размножаем варианты пользователю.

8.3. Internal suitability ≠ external footprint (критический инвариант I3)

Internal check (пригодность ВЕЩИ, от need):  cell/slot size (асимм. tol), capacity, access, rigidity

External check (РАЗМЕЩЕНИЕ, от зоны/ящика):  combined outer box, orientation, zone containment, whole-drawer non-overlap

Допуск по ячейке не даёт права раздуть зону (I3). Матчер обязан возвращать

фактический outer box реализации (а не выводить геометрию зоны как cell_size × rows/cols).

8.4. Per-division ворота и скоринг

A. cells. Hard: cell_w/d в асимметричных границах, capacity_units ≥ need, footprint

(external), height. Soft: oversize-cell comfort, rigidity, color, fill. Внутренняя

пригодность (ячейка) и внешний footprint — раздельно (8.3). Соотношение capacity↔cell:

адаптивные (adjustable) считают realizable cols×rows от зоны (adaptiveCellsFit), но —

от `need`-anchored зоны, не от раздутой (фикс P5; см. C8: ёмкость «до N» от assigned —

это про выдачу пользователю, а проверку прохождения ведём от need, чтобы соты не

«проходили за счёт раздува»).

B. slots. Hard: slot/lane-семантика, capacity ≥ cap_per_lane, per-lane footprint,

height. Поворот направленный (слоты вдоль depth/width — UX), через composed. Soft:

lane balance, rigidity, color. set_quantity→packs_needed; repeated modules — внутренняя

композиция родительской зоны (I13), не spatial split content_type.

C. open. Hard: только footprint + height + content compatibility. Без cell-size

и без стандартной capacity_units-логики (у open их нет — регресс B2 не возвращать). Soft:

practical capacity/usability, rigidity/material, fill.

D. dividers (target). Hard: divider_count ≥ (cols−1)+(rows−1), length ≥ пролёт (или

cuttable), эмёрджентная ячейка в асимм. допуске, height ∈ [unit_h; drawer_h]. Эмёрджентная

сетка → высокий охват, низкий confidence (divider_workaround). Запускать последним.

E. sets/composition. Hard: combined footprint, capacity, package availability. Soft:

module homogeneity, packs, assembly complexity. set_quantity > N отбрасываем (кроме

last-resort dirty с ограничением confidence).

F. composed realizations. Существующий composed_from_slots — частный случай repeated:

slot-SKU мостит ячеистую нужду. Снять ограничение «только при 0 cells», сделать полноценным

RealizationOption в landscape.

8.5. Асимметричные допуски ячейки (заменяют глобальный `TOL`)

cell_w_min = ideal_w − strict_under;   cell_w_max = ideal_w + wider_over

cell_d_min = ideal_d − strict_under;   cell_d_max = ideal_d + wider_over

Границы задаются per content_type/division через библиотеку/policy, не одной глобальной

константой (matchSkus.ts:13). Слишком маленькая ячейка чаще ломает функцию; чуть бóльшая

допустима, но штрафуется в density/confidence. Точка отсчёта — эффективная ячейка

(unit + item_gap), как уже в коде (effectiveCellDims). [ASSUMPTION] стартовые значения

= текущие TOL (cellW±3, cellD −1.5/+3, h −3/+5), вынесенные в библиотеку как дефолт, далее

калибруются по ledger. **deformation_risk-категории (бра): only-exact, oversize-ячейка не

применяется** (I17).

9. Политика переговоров и выбора

9.1. Hard constraints (отсечение до скоринга)

Функциональная неверность; ниже aesthetic/usability floor; final overfill/overlap; выход за

drawer; сжатие соседа ниже functional minimum; нарушение deformation_risk.

9.2. Soft constraints (скоринг)

Market realizability, число none-зон, purchase/assembly complexity, aesthetic score,

density/fill, quality risk, availability, color/material.

9.3. NegotiationBudget (классы правок)

| Класс | Размер | Правило |
| --- | --- | --- |
| Micro-snap | 0–2 см | локально, если есть slack и whole-drawer fit сохраняется (MVP) |
| Moderate | 2–5 см | только через reserve/reflow или другой DesignCandidate (intermediate) |
| Major | >5 см | не локальная правка; новый pattern/realization или фиксируем gap |

Пороги — policy constants, калибруются; матчеру не дают права расширять зону, только

определяют, какие options стоит вернуть на проверку (I7). Кейс 120×45: носки 31→32 — micro;

трусы 13 vs 20 (+7) — major, micro не применим.

9.4. Selection policy (lexicographic + Pareto, не один непрозрачный score)

1. Отбросить функционально неверные кандидаты.

2. Отбросить ниже aesthetic/usability floor.

3. На оставшихся — Pareto-frontier по {market realizability, purchase/assembly complexity,

aesthetic score}.

4. Минимизировать число no_reliable_market_match зон; максимизировать качество худшей

зоны (worst-zone confidence).

5. При близких — проще для покупки и сборки.

6. Равенство — детерминированный tie-break (стабильный порядок id).

9.5. Правило защиты продукта

Если рынок слаб по всем эстетически допустимым кандидатам — выбираем лучший

DesignIntent-кандидат, а недостаток рынка фиксируем как MarketHoleSignal. Схема не

деградирует ниже брендового порога (I2). Это прямой барьер против «рынок диктует дизайн».

9.6. Ограничение итераций и детерминизм

[ASSUMPTION] ≤ 2 negotiation rounds, ≤ K=5 кандидатов, top-M=8 options/зону. Все упорядочивания

стабильны; версионируются engine/matcher/policy/catalog. Повтор с теми же версиями = тот же

результат (I8).

9.7. D04b в новой модели

D04b перестаёт быть финальной истиной → становится одним из источников cosmetic budget.

MVP: текущая нормализация сохраняется (с merged-фиксом слайвер-потолка, C7), но её slack

осознанно перераспределяется negotiation-слоем. Intermediate: D04b заменяется

market-aware normalization — зоны дотягиваются к частотным форматам (а позже — к нашей

линейке), а не к произвольной стенке.

10. Архитектура данных и Design Demand Ledger

Принцип: additive migrations и sidecar tables, текущие 14 таблиц не переписываем.

Операционные данные (заказ/расчёт/выбранные SKU) остаются как есть; добавляется

аналитический ledger, который хранит идеал, варианты, переговоры и intent — то, чего

sku_no_match_log не покрывает (он пишет только провалы).

10.1. Что нельзя потерять (с первого расчёта)

IdealDesignSpec (до адаптации); все разумные RealizationOptions (не только ближайший single);

resolved negotiations (31→32 за 1 см = market-size signal); rejected beautiful candidates;

accommodation cost; user intent (клик/PDF/email/custom). Иначе диалог улучшит UX, но

уничтожит ассортиментную разведку (главная зависимость — data discipline).

10.2. MVP: одна additive-таблица (JSONB sidecar)

Чтобы не плодить 7 таблиц до трафика — одна design_demand_log, строка на candidate-zone.

-- миграция 00NN_design_demand_log.sql (additive, sidecar)

CREATE TABLE design_demand_log (

id                bigserial PRIMARY KEY,

occurred_at       timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

configuration_id  uuid,                 -- soft FK на configurations (как sku_no_match_log)

candidate_id      text,                 -- какой DesignCandidate

zone_id           text,

selected          bool NOT NULL DEFAULT false,   -- выбран ли этот кандидат/реализация

-- версии для воспроизводимости

engine_version    text, matcher_version text, policy_version text, catalog_snapshot_at timestamptz,

-- слои правды (JSONB снапшоты)

ideal_spec            jsonb,            -- desired box, functional core, division, section schema, role

realization_options   jsonb,           -- [{kind,sku_ids,outer_box,deltas,quality,complexity,confidence_ceiling}]

negotiation           jsonb,           -- [{action_type,before,after,source_of_space,cost,accepted}]

final_outcome         jsonb,           -- {selected_kind,confidence,technical_path,packs,fill,note_code}

-- классификация дыры

gap_type          text,                -- algorithmic|catalog|size|internal_structure|quality|availability|packaging|complexity|aesthetic|true_product|custom_only

gap_severity      numeric(4,2),

desired_product_spec jsonb,            -- NeededProductSpec при gap

recommended_action   text             -- catalog|seller|own_product|custom

);

CREATE INDEX ddl_config   ON design_demand_log (configuration_id);

CREATE INDEX ddl_gap      ON design_demand_log (gap_type, occurred_at DESC);

CREATE INDEX ddl_selected ON design_demand_log (selected) WHERE selected;

• Финальные выбранные SKU остаются в configuration_skus (уже есть position,

units_needed, packs_needed). Расширяем match_status enum под новые пути (см. C6).

• sku_no_match_log сохраняем для совместимости; постепенно становится производным

отчётом (view) над design_demand_log WHERE gap_type IN (...).

• user intent линкуем через существующий affiliate_clicks (order_id) + email/PDF события.

10.3. Что хранить relationally / JSONB / только в engine_output

| Данные | Хранилище | Почему |
| --- | --- | --- |
| заказ, статус, оплата | relational (orders,payments) | коммерция, воронка |
| выбранные SKU | relational (configuration_skus) | join к каталогу, клики |
| ideal/options/negotiation | JSONB (design_demand_log) | переменная форма, до нормализации |
| gap_type/severity/action | relational-колонки design_demand_log | индексируем для отчётов |
| полный след движка | configurations.engine_output (JSONB) | дебаг, не наружу |
| probes/scores/repair budgets | только engine_output/debug | I12, не в API |

10.4. Нормализация после объёма (target, migration path)

После первых сотен/тысяч расчётов JSONB-ledger раскладывается на

design_candidate_zones, sku_realization_options, layout_negotiation_events,

market_hole_signals. Materialized views для отчётов (раздел 11). Это migration path,

не MVP scope. БД не раздуваем: JSONB-снапшоты + retention (см. 10.6); top-K options

вместо всех; индексы только по gap_type/occurred_at/selected.

10.5. Versioning / reproducibility

Каждая строка ledger несёт engine/matcher/policy/catalog-версии. Воспроизводимость:

input + те же версии = тот же результат (I8). catalog_snapshot_at фиксирует, какой

снапшот каталога подавался (engine не I/O — snapshot версионируется отдельно).

10.6. Privacy / retention

Ledger — аналитический и внутренний (I12): не содержит PII, только геометрия/исходы/intent.

Наследует retention-политику проекта (docs/data-model.md: 3 года, monthly cron, scrub без

DELETE). PII в ledger не пишем; связь с заказом — через configuration_id (анонимизируется

вместе с configurations).

11. Assortment intelligence и стратегия производства

11.1. Карты (materialized views/отчёты над ledger)

Functional Core Map; Ideal Design Footprint Map; Market Realization Map;

Negotiation/Accommodation Map; True Market Hole Map; Quality Gap Map; Availability Gap Map;

Purchase Complexity Gap Map; User Intent Map.

11.2. Классификация: что есть что

| Тип | Как распознать | Действие |
| --- | --- | --- |
| algorithm/layout gap | реализация существовала, но движок/snap её не выбрал | фикс движка/policy, не производство |
| catalog coverage gap | товар есть на рынке, но не в нашем каталоге | parser/seeding каталога |
| true size gap | нет хорошей реализации после negotiation (трусы 13 vs 20) | own product / custom |
| internal structure gap | внешний размер есть, ячейка/деление не подходит | own product |
| quality gap | размер есть, quality flags системно высокие | seller requirement / свой качественный |
| availability gap | хороший SKU есть, но часто out_of_stock | catalog/seller, не производство первым |
| packaging/set gap | только неудобный set_quantity/4–5 упаковок | bundle / own set |
| purchase complexity gap | mixed composition вместо одного | own cleaner SKU |
| aesthetic gap | рынок закрывает функцию, но рушит композицию | own product (high-cost accommodation) |
| custom-only demand | редкий high-intent spec под конкретный drawer | premium custom |

Правило: не каждый no_match → производить; **не каждая успешная адаптация → отсутствие

дыры**. True gap определяется после classification + negotiation.

11.3. Четыре действия по DemandGap

1. Catalog action — найти существующий SKU / исправить каталог.

2. Seller action — договориться о размере/качестве/availability.

3. Own product action — массовая organizer family под частотную зону.

4. Custom action — изготовление под конкретный drawer/design spec.

11.4. ManufacturingSignal

ManufacturingSignal {

family_key;                          // кластер ideal footprint (округление 2 см)

occurrence_count; paid_count; intent_count;

gap_severity; avg_accommodation_cost; avg_elegance_delta;

best_available_realization; confidence;

recommended: "mass_line" | "premium_custom" | "seller_deal" | "catalog_only";

}

Пороги/защита от false gaps [ASSUMPTION, provisional]: минимум occurrence_count ≥ 50 и

paid_count ≥ 10 за окно; `gap_type ∈ {true_size, internal_structure, aesthetic,

high_frequency_solved}; intent_count > 0`. mass_line — частотные true gaps с подтверждённым

intent; premium_custom — редкие high-intent specs (можно запускать раньше mass line).

Триггер пересмотра порогов — после первых N=500 оплаченных расчётов.

11.5. FutureOrganizerSpec (не сырой AssignedZone)

FutureOrganizerSpec {

outer_size_family;                   // от частотных красивых зон

functional_core;                     // где ядро секций (от need)

reserve_band;                        // «ядро + резерв»

division/section_schema; rigidity/quality_requirements; usage; aesthetic_role;

repeatability; market_failures; user_intent;

}

Изделие проектируется под наши колонки: внешний габарит — от частотных зон,

функциональные данные определяют ядро+резерв, а не урезают спрос.

12. Публичный API и граница приватности

Contract-first: доки (docs/api-contract.md) → типы → сервер → фронт. Совместимость с

текущим статическим фронтом и PDF: имена assigned_zones, assigned_w/d/h_cm, x/y_cm

сохраняются (рендер result-render.js так читает; ремап ломал бы рабочий рендер).

12.1. Что публично (curated)

interface ResultResponse {            // расширение текущего контракта

token; fit_status; created_at;

input: { drawer, items, priority };                  // эхо ввода

scheme: {

drawer: { w_cm,d_cm,h_cm };

assigned_zones: [{ zone_id, content_type, x_cm,y_cm, assigned_w_cm,assigned_d_cm,assigned_h_cm }];

visual_division: [{ zone_id, kind:"cells"|"slots"|"open", cols?,rows?,lanes? }];  // VisualZone, BL-08

free_edge?: [{ zone_id, x_cm,y_cm,w_cm,d_cm }];     // I9 «свободный край»

reserve_zones: [...];

content_warnings: [{ warning_code, content_type, zone_id }];  // текст на фронте

};

matches: [{                          // ОДНА выбранная реализация на зону

zone_id; content_type; block_index;

realization_kind: "single"|"repeated"|"tiled"|"composed"|"open";   // публичная грань

modules_needed; packs_needed;      // «2 одинаковых модуля, 1 упаковка из 2»

confidence: "exact"|"compatible"|"acceptable"|"workaround"|"none";  // RecommendationConfidence

note_code?: string;                // предметный компромисс (код, текст на фронте)

sku: { sku_id, product_title, product_url, image_url, width_cm, depth_cm, height_cm,

capacity_units, rigidity, division_type, color_group? };

}];

}

12.2. Что НЕ отдаём (security boundary, I12)

engine_output/debug целиком; option_id, calculation_mode, variant_transform,

layout_plan, selected_calculated_zones, layout_rule_evaluations; unit_*, item_gap,

side_clear, fb_clear, h_clear, needs_item_gap, preferred_rigidity, access_frequency;

probes, nearest_fit_vectors, repair budgets, scores, fill ratios; technical match_status

и fallback path; IdealDesignSpec, rejected candidates, negotiation actions; affiliate URL

напрямую (через product_url/redirect по политике); manufacturing analytics. (Расширяет

существующий список docs/api-contract.md «Что НЕ отдаём».)

12.3. Versioning контракта и миграция

Новые поля (visual_division, free_edge, realization_kind, confidence, note_code)

аддитивны — старый рендер игнорирует незнакомое. Порядок: обновить docs/api-contract.md

→ TS-интерфейс ответа → server/api/result.ts (срез intern-полей) → фронт-рендер. PDF

(Puppeteer по той же странице) наследует автоматически.

13. Пользовательский результат и ResultPromise

13.1. Принципы результата

Схема — главный продукт; внутри зон cells/slots/lanes как понятная visual language;

под схемой — один выбранный план на зону; количество — modules/упаковки, не дубли

карточек; альтернативы скрыты (не marketplace feed); confidence — тихий бейдж + одна

конкретная строка компромисса (без процентов и внутренностей); если надёжной реализации нет

— схема остаётся полезной, зона получает custom/future. Бренд: «Порядок. Уют. Спокойствие.»

Основную эстетическую схему не пересобираем под footprint найденных SKU без сильного

обоснования (только reconciliation I9 — свободный край, не переверстка).

13.2. Слои статуса (развести!)

| Слой | Значения | Публичность |
| --- | --- | --- |
| technical match_status | primary_match/repeated_module/composed_from_slots/alternative_division/divider_workaround/no_match | internal |
| recommendation_confidence | exact/compatible/acceptable/workaround/none | public |
| realization_kind | single/repeated/tiled/composed/open | public (грань) |
| purchase_quantity | modules_needed, packs_needed | public |
| note_code | предметный компромисс (код) | public (текст на фронте) |
| market gap type | algorithmic/catalog/size/quality/availability/complexity/true | analytics only |

13.3. Примеры copy (тон: спокойный, без процентов)

| Уровень | Формулировка |
| --- | --- |
| exact | «Подойдёт точно. Вариант хорошо воплощает зону и подходит под ваши вещи.» |
| compatible | «Хорошо подойдёт. Задача хранения закрыта; есть небольшой допуск по размеру, оттенку или комплектации.» |
| acceptable | «Рабочий вариант. Схема собирается, совпадение с идеальной зоной не полное.» |
| workaround | «Можно собрать из одинаковых модулей. Поставьте их рядом, как в плане зоны.» |
| none | «Надёжного готового решения для этой зоны сейчас нет. Мы сохранили её как запрос для будущего подбора или изготовления.» |
| note (свободный край) | «Органайзер занимает основную часть; спереди остаётся ровный свободный край — он на схеме.» |

13.4. ResultPromise (I9)

Контракт «что видишь — то соберёшь»: финальная схема пересобрана под фактические товары;

недозаполнение — ровная полоса «свободный край» как осознанный элемент дизайна, подписанный.

Никаких расхождений «на экране колонка во всю глубину — товар на две трети».

14. MVP-архитектура

Бизнес-цель: убрать реальные ложные пустоты (overfill-кейсы), ввести минимальный диалог,

начать качественный сбор данных — без глобального solver.

Последовательность: `functional build → текущий layout (1 кандидат) → realization probe

→ один greedy-local negotiation pass → final layout validation → final SKU plan → confidence

→ Design Demand Ledger`.

| Аспект | MVP-решение |
| --- | --- |
| Компоненты | engine/orchestrate/ (фасад над текущим runUmestnoEngine), matcher.probe/matcher.final, negotiate.local, ledger.write |
| Design candidates | текущий layout; опц. 1 compact-вариант (без агрессивной глубины) |
| Realization modes | single, repeated_same (ограниченные паттерны), текущий composed, open |
| Capacity (C12) | ёмкость от итоговой зоны + обещание «поместится до N» — дёшево, прямой ответ на «мало/странно»; need остаётся полом |
| Reserve-negotiation (C12/C13) | матчер добирает задний резерв под конкретный SKU (footprint = need + доступный резерв), а не движок раздувает вслепую заранее; один проход, единичный кандидат |
| Negotiation | greedy-local micro-snap 1–2 см за счёт явного slack/reserve (поверх reserve-negotiation) |
| Matcher correctness | per-division gates, asymmetric tolerances, probe/final split, internal≠external |
| Входы/выходы | in: input+libs+catalogSnapshot; out: result + scheme_payload + analytics_events |
| Новые типы | SkuMatchTarget, RealizationOption, NearestFitVector, NegotiationAction, RecommendationConfidence |
| Новые таблицы | design_demand_log (1 шт, JSONB sidecar) |
| API impact | аддитивно: realization_kind, modules_needed, confidence, note_code, visual_division, free_edge |
| UX impact | confidence-бейдж, один план/зону, visual division summary, свободный край |
| Scope | M (не L: single-candidate, без solver) |
| Dependencies | merge слайвер-фикса D04b (C7); вынос TOL в библиотеку |
| Риски | регресс у 9 работающих категорий; over-snap; усложнение выдачи |
| Rollback | feature-flag DIALOGUE_MVP: off → текущий one-way pipeline 1:1 |
| Acceptance | носки/бра 31→32 решаются без overlap; open не режется cell-воротами; final SKU всегда ⊆ зоны; повтор детерминирован; ledger пишет ideal/options/negotiation/selected |
| Отложено | mixed composition, global optimizer, market-aware normalization, dividers, multi-candidate selector, availability parser |

15. Промежуточная архитектура

Бизнес-цель: дозреть одно-кандидатный путь (reserve-negotiation, repeated/tiling,

availability) — прежде чем включать многокандидатность. Multi-candidate здесь **не

дефолт, а data-gated опция** (C11): включаем, только если метрики покажут, что worst-zone

confidence упирается в раскладку, а не в рынок.

| Аспект | Решение |
| --- | --- |
| Компоненты (основные) | зрелый reserve-negotiation (до 2 rounds), homogeneous tiling, divider_set, availability parser+scoring |
| Multi-candidate (gated) | generateDesignCandidates (2–5) + selectDesignSolution (Pareto/lexicographic) — за флагом, включается по метрике (gate: residual_worst_zone_value > порог на накопленных данных) |
| Realization modes | + homogeneous tiling, + divider_set как полноценные |
| Новые типы | confidence_ceiling от availability; DesignCandidate/CandidateZone — только при включении gated-ветки |
| Новые таблицы | нормализация ledger: design_candidate_zones, sku_realization_options, layout_negotiation_events; materialized views отчётов |
| API impact | без изменений контракта (внутренние кандидаты не публичны) |
| UX impact | выше доля exact/compatible; reconciliation полнее |
| Scope | M (reserve-negotiation+tiling) / L (если открыта gated multi-candidate) |
| Dependencies | стабильный MVP + накопленный ledger; parser наличия; данные для gate C11 |
| Риски | комбинаторика кандидатов (только в gated-ветке); рост БД |
| Rollback | flags RESERVE_NEGOTIATION_V2, MULTI_CANDIDATE(gated): off → MVP single-candidate |
| Acceptance | reserve-negotiation не ниже MVP по worst-zone confidence; tiling/dividers проходят регрессы; multi-candidate не включается без выполнения gate-метрики |
| Отложено | bounded global re-solve; market-size families; mixed composition по умолчанию |

16. Целевая архитектура

Бизнес-цель: market-aware дизайн + собственная линейка/custom; рынок перестаёт быть

потолком красоты.

| Аспект | Решение |
| --- | --- |
| Компоненты | bounded global re-solve (whole drawer, non-overlap + DesignIntent constraints); market-aware normalization; assortment intelligence pipeline; manufacturing loop |
| Realization modes | расширенные homogeneous/mixed только при сохранении scheme quality (I11) |
| Market-size families | библиотека устойчивых форматов вместо зависимости от случайного SKU |
| Новые типы | ManufacturingSignal, FutureOrganizerSpec, MarketSizeFamily |
| Новые таблицы | market_hole_signals, manufacturing_signals, future_organizer_specs; регулярные агрегаты |
| API impact | возможны новые confidence-нюансы; контракт остаётся curated |
| UX impact | высокая доля exact/compatible; собственные изделия в выдаче |
| Scope | L+ |
| Dependencies | доказанный эффект local/candidate negotiation; объём данных; кластеры + intent |
| Риски | детерминизм global re-solve; производство на false gap |
| Rollback | flag GLOBAL_RESOLVE/MARKET_AWARE_NORM: off → промежуточная |
| Acceptance | global re-solve детерминирован и не хуже candidate-selection; ManufacturingSignal с защитой от false gaps; пилот первой own-product family |
| Отложено | — (это горизонт) |

17. План трансформации и нарезка на PR

Каждая фаза держит регрессы зелёными (runCalibration, matchSkusSpec) и проходит стенд

до/после. Фазы по убыванию отдача/риск.

PHASE 0 — Документы и термины (entry: принят этот memo)

• Business goal/User value: общий язык; ноль кода — ноль риска для пользователя.

• Arch: обновить ARCHITECTURE.md (paywall-first C5, DesignIntent-first, server-only

orchestration, ledger sidecar), SPEC.md (probe/final, per-division gates, asymm. tolerances,

RealizationOptions, exact→primary_match), README_ENGINE.md (negotiation loop, D04b как

механизм, deterministic limits). Data/API: —. Tests: добавить regression fixtures

120×45 (socks 31/32, bras 31/32, panties 13/20, open-path). Observability/Rollback/Flag: —.

• Scope S. Exit: доки согласованы, fixtures краснеют ожидаемо (документируют целевое

поведение до фикса).

PHASE 1 — Matcher correctness + ёмкость «до N» (entry: PHASE 0)

• Goal: убрать структурные баги фильтра + перестать констатировать пустоту там, где есть

бонус-место; User value: меньше ложных no_match/«не тот» + честное «поместится до N».

• Arch: per-division gates как раздельные функции; асимметричные cell tolerances из

библиотеки (убрать глобальный TOL matchSkus.ts:13); разделить internal/external fit;

ёмкость от итоговой зоны + «до N» (C12) — need остаётся полом, но capacity и copy

считаются от assigned; exact→primary_match; quality flags ограничивают confidence;

near-match logging. Dependency: merge слайвер-фикса D04b (C7) до этого PR.

• Data: расширить configuration_skus.match_status enum (миграция, CHECK +

primary_match,repeated_module,divider_workaround); back-compat запись старых значений.

• API: technical status не наружу (уже так). Tests: open без cell-ворот; асимметрия;

internal≠external; все текущие регрессы зелёные. Observability: killer-gate в debug.

• Rollback/Flag: PER_DIVISION_GATES (off → текущий funnel). Scope M. Exit: ни один

final SKU не превышает зону; open не режется cell/capacity; regression suite зелёный.

PHASE 2 — Probe mode (entry: PHASE 1)

• Goal: видеть repairable overfill; User value: кейс 31/32 перестаёт быть пустым.

• Arch: matcher.probe отдельно от matcher.final; NearestFitVector; single/repeated

realizations как RealizationOptions. Data: writes в design_demand_log (options+vectors).

API: без публичных изменений (пока). Tests: 31→32 = repairable_overfill в probe и

не проходит final до re-layout; детерминизм. Observability: probe-метрики в debug.

• Rollback/Flag: PROBE_MODE. Scope M. Exit: probe возвращает required_box+deltas для

top options; final по-прежнему строго влезает.

PHASE 3 — Reserve-negotiation (системный фикс, entry: PHASE 2)

• Goal: закрыть «подбор-против-косметики» по корню (C13); User value: красивая схема +

влезающий товар + не пустая зона.

• Arch: negotiate.reserve — матчер добирает задний резерв под конкретный SKU

(footprint = need + доступный резерв в пределах бюджета), вместо слепого предраздува; поверх

— greedy micro-snap (один round); whole-drawer recheck (I5); re-probe; final validation;

reconciliation I9 (свободный край). Единичный кандидат (не multi). Data: negotiation

JSONB в ledger; selected/gap. API: free_edge, note_code (аддитивно). Tests:

reserve добор не нарушает non-overlap; functional minimum соседей; детерминизм; повтор;

носки 31×32→need+reserve под реальный SKU. Observability: repairable_overfill_resolution_rate.

Rollback/Flag: RESERVE_NEGOTIATION (off → one-way). Scope M. Exit: носки/бра +1 см и

«зона >> товара» решаются без overlap и без сжатия соседей.

PHASE 4 — Public confidence + UX (entry: PHASE 3)

• Goal: честный уровень уверенности; User value: доверие, нет ложной точности.

• Arch: RecommendationConfidence маппинг; copy codes; VisualZone cells/slots/lanes (BL-08).

Data: confidence/note в final_outcome. API: confidence, realization_kind,

modules_needed, visual_division (аддитивно; обновить docs/api-contract.md первым).

Tests: quality cap (хлипкий SKU не получает exact независимо от footprint); confidence ≠

match_status; рендер result/PDF. Rollback/Flag: PUBLIC_CONFIDENCE. Scope M. Exit:

публичный контракт расширен, фронт/PDF читают, internals не текут.

PHASE 5 — Design Demand Ledger полно + отчёты (entry: PHASE 3, парал. 4)

• Goal: ассортиментная разведка; User value: косвенный (будущая линейка).

• Arch: полная запись ideal/options/negotiation/selected/gap + versions; базовые отчёты.

Data: materialized views (market standard, true gap, quality, complexity). API: —.

Tests: ledger completeness (каждая candidate-zone пишет ideal/options/negotiation/

selected/gap/versions). Scope M. Exit: отчёты строятся из ledger.

PHASE 6 — Tiling/dividers + multi-candidate (**DATA-GATED**, intermediate)

• Безусловно: homogeneous tiling + dividers + availability parser/scoring + two-round

reserve-negotiation. Gated (C11): 2–5 DesignCandidates + Pareto/lexicographic selector

включаются только если на накопленных данных выполнен gate: доля результатов, где

worst-zone confidence ограничен раскладкой (а не рынком/каталогом), выше порога

[ASSUMPTION] ≥ 15%. Иначе multi-candidate не строим — деньги/сложность не оправданы.

Flag MULTI_CANDIDATE. Scope L. Exit: tiling/dividers зелёные; multi-candidate либо

включён по gate и детерминирован, либо явно отложен с числом из ledger.

PHASE 7 — Assortment / manufacturing (target)

• Кластеризация IdealDesignSpec; ManufacturingSignal; seller pipeline; own line; custom.

Scope L. Exit: пилот первой own-product family; защита от false gaps.

Порядок PR (не только roadmap)

PR-0  docs: ARCHITECTURE/SPEC/README_ENGINE + regression fixtures 120×45         [PHASE 0]

PR-1  per-division gates + asymmetric tolerances (TOL→library) + ёмкость «до N»   [PHASE 1]

PR-2  internal/external fit split + match_status rename (+migration enum)         [PHASE 1]

PR-3  probe/final split + NearestFitVector + repairable_overfill                  [PHASE 2]

PR-4  design_demand_log migration + ledger.write (options/vectors)               [PHASE 2/5]

PR-5  reserve-negotiation (добор резерва под SKU) + whole-drawer + free_edge      [PHASE 3]

PR-6  RecommendationConfidence + public contract/copy (api-contract first)        [PHASE 4]

PR-7  VisualZone cells/slots/lanes (BL-08)                                        [PHASE 4]

PR-8  repeated_same_sku realization + complexity scoring                         [PHASE 3/6]

PR-9  ledger reports / materialized views                                        [PHASE 5]

── после трафика ──

PR-10 multi-candidate generator + selector  ⚑ DATA-GATED (gate C11)              [PHASE 6]

PR-11 homogeneous tiling + dividers                                              [PHASE 6]

PR-12 availability parser + scoring                                             [PHASE 6]

PR-13 market-aware normalization (D04b replacement)                             [PHASE 6/7]

PR-14 assortment intelligence + ManufacturingSignal                             [PHASE 7]

Прекондиции: PR-1..PR-2 не зависят от данных (работают на снапшоте каталога); PR-4 разблокирует

сбор до сложного negotiation; PR-6 идёт после PR-3/PR-5 (есть что показывать как confidence).

18. Тесты, наблюдаемость, метрики

18.1. Обязательная test matrix

| # | Кейс | Что проверяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | regression текущих calibration cases | не сломали базу (runCalibration, matchSkusSpec) |
| 2 | D04b deep drawer | глубокий ящик не раздувает зону «в пустоту» (слайвер-потолок) |
| 3 | 31 см zone vs 32 см SKU | probe=repairable_overfill; negotiation решает; final влезает |
| 4 | 13 см depth vs 20 см SKU | micro не применим; landscape/none; MarketHoleSignal |
| 5 | cell internal suitability vs outer footprint | I3: ячейка ок ≠ зона растёт |
| 6 | asymmetric cell tolerance | глубже допустимо, мельче нет; per content_type |
| 7 | open without cell gates | регресс B2 не возвращается |
| 8 | lanes | per-lane footprint; units_needed=lanes |
| 9 | set_quantity | clean/dirty split; packs_needed |
| 10 | repeated modules | 2/4 одинаковых; combined box ≤ зона; один план в UX |
| 11 | homogeneous tiling | non-overlap внутри зоны |
| 12 | non-overlap after negotiation | I5 после каждой правки |
| 13 | drawer containment | все зоны ⊆ drawer |
| 14 | functional minimum preservation | сосед не сжат ниже минимума |
| 15 | deterministic result | повтор = тот же результат |
| 16 | catalog snapshot reproducibility | те же версии = тот же исход |
| 17 | confidence mapping | confidence ≠ match_status; compromise не повышает; quality cap |
| 18 | data ledger completeness | ideal/options/negotiation/selected/gap/versions записаны |
| 19 | public API no-internals | нет unit_*/scores/probes/ideal/negotiation в ответе |
| 20 | result rendering/PDF | новые поля рендерятся; старый рендер не падает |
| 21 | deformation_risk (бра) | I17: только exact или gap, никогда компромисс |

18.2. Метрики

layout_fit_all_rate; market_coverage_rate (зоны exact/compatible); false_no_match_rate

(regression-аудит); repairable_overfill_resolution_rate; false_gap_rate;

avg_modules_per_zone; avg_different_skus_per_result; purchase_complexity;

quality_risk_recommendation_rate; worst_zone_confidence; product_click_rate (per zone);

save_pdf_rate/email_rate; custom_interest_rate; true_gap_rate + распределение gap_types;

% gaps classified as catalog/layout/true product (защита от производства на false gap).

18.3. Наблюдаемость

Killer-gate воронка в debug (есть explainSkuMatch.ts); probe-метрики/vectors в

engine_output (не наружу); еженедельные отчёты из ledger (раздел 11); алерты на рост

false_gap_rate/quality_risk_recommendation_rate.

19. Сквозные примеры

Пример A — repairable overfill (носки/бра, 120×45, зона 31 vs SKU 32)

DesignIntent → functional core носков + эстетическая полоса 31 см (зона ⊆ красивой колонки)

probe (matcher):

ZoneRealizationOptions = [

{kind:single_sku, sku:32×30, combined_outer_box:32×30,

internal_suitability:{cell_ok:true,capacity_ok:true},

external_fit_class:repairable_overfill, nearest_fit_vector:{w:+1,d:0,h:0}},

{kind:repeated_same_sku, module_count:2, ...},            # альтернатива

]

→ single 32 НЕ становится final (I4), помечен repairable_overfill +1

negotiation (budget micro 0–2):

action: reallocate_slack → assigned_w 31→32 (1 см косметического slack соседа/резерва)

I5 whole-drawer recheck: non-overlap ok, сосед ≥ functional minimum → accepted

final (matcher): single 32×30 теперь ⊆ зоны 32 → SelectedRealization, confidence=compatible

reconcile (I9): зона ровно под товар, свободного края нет

Ledger:

ideal_spec: box 31, functional core носков

realization_options: [single 32 (+1), repeated×2]

negotiation: reallocate_slack 31→32, cost low, accepted

final_outcome: single_sku, compatible, note: market_standard_size

gap_type: NULL (closed) → market_standard signal (частый дешёвый snap 31→32)

Вывод аналитики: это не дыра продукта «31 см», а layout/market-standard сигнал:

при наличии slack носочную зону выгоднее строить 32 см (обновить layout policy / size family).

Rejected realization (repeated×2) тоже записан — evidence «можно проще одним модулем».

Пример B — потенциальная настоящая дыра (трусы, глубина ~13, cells от ~20)

DesignIntent → плоская мелкая ячейка трусов (unit ~10×3, soft), эстетическая зона глубина 13

probe (matcher):

internal suitability: асимметричная tolerance может признать БОЛЬШУЮ ячейку пригодной

external: рыночные cells начинаются ~20 см → outer footprint 20 в зоне 13 = +7 (hard_overfill)

ZoneRealizationOptions = [

{kind:single_sku, external_fit_class:hard_overfill, nearest_fit_vector:{d:+7}},   # не влезает

{kind:repeated_same_sku, module_count:2/4, combined_outer_box ... всё равно d≥20}, # глубина не лечится числом модулей

{kind:open_fallback, ...},                                                         # деградация деления

{kind:custom_needed}

]

negotiation (budget):

+7 см = major → micro-snap НЕ применим; пробуем другой DesignCandidate / realization mode

open_fallback: функция деления теряется → ниже aesthetic/usability floor для трусов? (policy)

если ни один кандидат не даёт ≥ floor → product-protection: лучший DesignIntent candidate,

зона помечается no_reliable_market_match

final: none (или open как acceptable/workaround, если policy допускает) — НЕ компромисс по deformation

reconcile (I9): если открытая зона — честная подпись «открытое хранение»

Ledger:

ideal_spec: shallow underwear cells, outer≈глубине зоны, бóльшая допустимая ячейка, semi-rigid

realization_options: single(+7 hard), repeated(+7), open_fallback, custom

negotiation: rejected (major, не локально)

final_outcome: none / open(workaround)

gap_type: true_size + internal_structure;  severity high;  recommended_action: own_product/custom

desired_product_spec → NeededProductSpec

NeededProductSpec / FutureOrganizerSpec: «Shallow underwear cells organizer»: внешний

footprint близко к идеальной глубине зоны (~13–15), допустимая более крупная ячейка, нужная

capacity, предсказуемая semi-rigid конструкция, ядро+резерв. Это чистая рыночная дыра, а

не ошибка +1 см — отличается от примера A классификацией (true_size vs market_standard) и

тем, что negotiation её не закрыл.

Что зафиксировано для производства (оба примера): ideal vs selected, market options,

accommodation cost, rejected realizations, user intent. Именно сравнение

Ideal → Options → Negotiation → Selected (а не финальный no_match) питает решение о

собственной линейке.

20. Таблица решений

| Решение | Current state | MVP choice | Target choice | Почему | Tradeoff | Docs change | Code change | Data change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктовый приоритет | неявно scheme-first | DesignIntent-first | то же | снимает спор calc/assigned | требует дисциплины слоёв | ARCHITECTURE.md | — | — |
| Engine↔Matcher flow | one-way (index.ts:56) | bounded local dialogue | multi-candidate + global re-solve | устраняет ложные пустоты | сложнее оркестрация | README_ENGINE | engine/orchestrate/ | ledger |
| Ответ matcher | один SkuMatch/зону | RealizationOptions (subset) | полный landscape | одна зона ≠ один SKU | новый контракт | SPEC.md | matchSkus.ts | options в ledger |
| Цель матчинга | assigned (косметика) | probe=need+budget, final=assigned | market-aware assigned | C2 (LaDom 24 в need 19) | две проверки вместо одной | SPEC.md | matchSkus.ts:47 | — |
| Overfill | no_match сразу | probe repairable; final fits | то же | реальные +1 см | probe-сложность | SPEC.md | matcher | vectors |
| Cell tolerance | глобальный TOL (:13) | асимметрия из библиотеки | per content/division калибр. | гибкость без хаоса | калибровка | SPEC.md | matchSkus.ts | — |
| Footprint fit | смешан с cell | отдельный hard layer (I3) | то же | overlap-защита | — | SPEC.md | matcher | — |
| Compositions | composed only | + repeated_same | + tiling/dividers/(mixed) | реализуемость | комбинаторика | SPEC.md | matcher | — |
| Capacity | от count (:44) | от assigned «до N» | то же | C8: место = ресурс | copy-нюанс | SPEC.md | matcher | — |
| Confidence | нет публичного | exact..none | то же | честность | маппинг | api-contract | result.ts | final_outcome |
| Technical status | exact (:16) | →primary_match | то же | омоним (C6) | миграция enum | SPEC.md | matcher | configuration_skus enum |
| D04b | безлимит (main) | слайвер-потолок + budget | market-aware norm | C7 | — | README_ENGINE | merge normalizePlacement | — |
| Adjustment loop | null (index.ts:55) | local negotiation | bounded re-solve | drift | — | README_ENGINE | wire negotiation | negotiation |
| Монетизация | affiliate (ARCH:11) | paywall-first | paywall + affiliate | C5 | — | ARCHITECTURE.md | — | — |
| Данные | only no_match | + design_demand_log | нормализ. + signals | не стереть idDeal | рост БД | data-model | ledger.write | new table(s) |
| Market gap | по no_match | после classification | ManufacturingSignal | I10 | сложнее | — | analytics | gap_type |
| Own line / custom | нет | сбор | mass + premium custom | рынок ≠ потолок | объём данных | — | — | signals |

21. Риски и режимы отказа

| Риск | Как проявляется | Митигирование |
| --- | --- | --- |
| Рынок диктует дизайн | движок постоянно снапается к SKU | aesthetic/usability hard gate (I2); product-protection rule; rejected demand логируется (I10) |
| Диалог скрывает дыры | все gaps «лечатся» адаптацией | accommodation cost + MarketHoleSignal; анализ ideal vs selected, не только final |
| Большая ячейка → overlap | cell tolerance принят за zone tolerance | раздельные internal/external gates (I3); final whole-drawer non-overlap (I5) |
| Комбинаторный взрыв | слишком много SKU-композиций | MVP single+repeated+ограниченные паттерны; top-K; mixed penalized |
| Результат → маркетплейс | много вариантов/карточек | один план/зону; альтернативы скрыты; mixed penalized |
| Хлипкий SKU выигрывает по размеру | красивый fit, плохая функция | quality flags + confidence caps (I16) |
| Аналитика слишком сложна | 7 таблиц до трафика | один JSONB ledger на MVP, нормализация позже |
| Нестабильность результата | итерации дают разные схемы | bounded deterministic policies; versioned catalog/policy; regression fixtures (I8) |
| API раскрывает internals | фронт зависит от probes/scores | allowlist public contract; internal только в БД/debug (I12) |
| Производство на false gap | gap вызван каталогом/алгоритмом | classification (algorithm/catalog/quality/availability/true) + пороги ManufacturingSignal |
| Регресс у 9 работающих категорий | сломали то, что подбиралось | feature-flags пофазно; regression suite зелёный обязателен |
| deformation_risk пережат | бра сжаты в компромисс | I17: only-exact или gap, никогда компромисс |
| Drift доки↔код вернётся | правки кода без доков | contract-first; PR-0 правит доки первым |

22. Финальная рекомендация

Принять архитектуру с починкой системы отсчёта матчера в центре (need + договороспособный

резерв вместо косметического assigned), **резервом как бюджетом, добираемым под конкретный

SKU, бонус-ёмкостью «до N», набором реализаций вместо одного SKU и маховиком

данных (Ledger) как двигателем всего остального. Это синтез REDESIGN+Zaklyuchenie как

спайна** и продуктовой рамки v5 (RealizationOptions, probe/final, инварианты, Ledger) —

но без её solver-эскалации в ближнем плане. Многокандидатность и global re-solve —

data-gated (C11), а не план. Эта модель одновременно: защищает функциональную правду;

сохраняет эстетику и удобство; снимает ложные no_match на реальных кейсах (31/32 и «зона >>

товара»); не превращает сервис в подборщик наборов; учитывает «одна зона = 1/2/4 модуля»;

не путает размер ячейки с внешним размером товара; собирает чистые дыры рынка; даёт путь к

собственной линейке и custom — и не тратит бюджет на недоказанный solver.

Делать сейчас, в порядке: (1) matcher correctness + ёмкость «до N» — per-division

gates, асимметричные допуски, internal/external (PR-1, PR-2); (2) probe/final split +

repairable overfill (PR-3); (3) reserve-negotiation — добор резерва под конкретный SKU,

единичный кандидат (PR-5); (4) RecommendationConfidence + публичный контракт (PR-6); (5)

Design Demand Ledger с первого расчёта (PR-4). Параллельно — PR-0: привести

ARCHITECTURE.md/SPEC.md/README_ENGINE.md к этому документу и закрыть drift (affiliate→paywall

C5, D04b-фикс merge C7, exact→primary_match C6, matcher-target C2).

Не делать: не начинать с глобального solver и **не строить многокандидатный генератор до

выполнения gate-метрики (C11)**; не подгонять схему под первый SKU; не считать каждый

no_match дырой; не показывать наборы A/B/C; не расширять допуски ради match rate; не выносить

engine/каталог на фронт; не отдавать debug. Эскалацию (multi-candidate, market-aware norm,

global re-solve, assortment intelligence) включают данные, а не план.

Коротко: **корень — система отсчёта, а не диалог. Чиним отсчёт, делаем резерв бюджетом,

отдаём набор реализаций и излишек пользователю — а дальше всё двигают данные, не solver.**

Приложение — соответствие исходным документам (вклад каждого голоса)

Ни один документ не базис; см. взвешивание в 2.0.

• `REDESIGN.md` + `Zaklyuchenie_matching_SKU` → СПАЙН: reference-frame fix, need/cosmetic-

бюджет, reserve-negotiation, ёмкость «до N», запрет раннего solver, data-flywheel

(разделы 1, 8–10, 14, 17; C2/C7/C8/C11/C12/C13; эмпирика 4.6; примеры 19.A/B).

• `umestno_final_architecture_v5` → продуктовая рамка и форма контрактов (RealizationOptions,

probe/final, инварианты, Ledger, examples — разделы 5–9, 13); **его solver-эскалация

демотирована** (C11, разделы 15–17).

• `UMESTNO_ARCHITECTURE_v3_1` → I9 reconciliation принят; «инверсия — заполнить колонку»

отвергнута (2.0; C7).

• `umestno_architectural_memo` → разнесение functional_min↔visual_assigned, VisualZone

приняты; тяжёлый 4-box SkuMatchTarget — в Ledger, не рантайм (2.0; раздел 7.2).

• Design-бриф → брендовый тон результата (раздел 13).

• Репозиторий (ARCHITECTURE.md, SPEC.md, api-contract.md, data-model.md,

db/migrations/*, код) → разделы 2 (drift), 3.2, 4, 10, 12.